ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ:

«Автодорога для охранной полосы взрывоопасной зоны северной части карьера «Микашевичи»

Сведения о заказчике:

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 
РУПП «Гранит». Адрес: Республика Беларусь, 225687, Брестская обл., Лунинецкий район, г. Микашевичи. Тел. 8 (01647) 436-46 (зам. нач. ОКС). 
E-mail: oks@granit.by; info@granit.by.

График работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду

| 1 | Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.06.2023 по 09.06.2023 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 19.07.2023 по 25.07.2023 *1 |
| 3 | Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется *2 |
| 4 | Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется *2 |
| 5 | Подготовка отчета об ОВОС | с 12.06.2023 по 10.07.2023*1 |
| 6 | Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется *2 |
| 7 | Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон | c 28.07.2023 по 28.08.2023 *1 не требуется *2 |
| 8 | Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется *2 |
| 9 | Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | июль – август 2023 *3 (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| 10 | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | август – сентябрь 2023 *4 |
| 11 | Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с августа – сентябрь 2023 *1 |
| 12 | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | октябрь – ноябрь 2023 *1 |
| *1 – срок выполнения работ может быть изменен; *2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие; *3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен; *4 - будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен |  |  |

Общая характеристика планируемой деятельности:

Цель планируемой деятельности – строительство автомобильной дороги для однополосного движения служебного транспорта с расчетной скоростью 30 км/ч с площадкой для возможности разъездов автомобилей. Участок строительства площадью 2,29 га.

Обоснование планируемой деятельности - строительство объекта позволит оптимизировать производственный процесс РУПП «Гранит».

Планируемая деятельность заключается в следующих мероприятиях:

- вырубка деревьев, кустарниковой растительности;

- срезка, погрузка и вывозка растительного грунта на склад временного хранения;

- корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней и переработка древесно-кустарниковой растительности и пней на щепу;

- транспортировка деловой древесины, дров, щепы на склады временного хранения;

- возведение автомобильной дороги.

За удаление растительного и животного мира проектом предусмотрены компенсационные выплаты.

Предусмотрены комплексные мероприятия по обращению с отходами производства.

Место осуществления планируемой деятельности – площадка под строительство автомобильной дороги состоит из двух земельных участков, части земельного участка с кадастровым номером №124700000021000118, расположенным по адресу Брестская обл., Лунинецкий р-н, Синкевичский с/с, 4А, 3000 м северо-западнее г. Микашевичи РУПП «Гранит» и выделенного для строительства земельного участка площадью 2,2922 га изымаемого из земель лесного фонда в соответствии с актом выбора места размещения от 15.07.2022 г., расположенного на землях государственного лесохозяйственного учреждения «Лунинецкий лесхоз» по адресу: Брестская область, Лунинецкий район, в 1,1 км северо- западнее г. Микашевичи Лунинецкого района Брестской области.

Сроки осуществления планируемой деятельности:

- планируемое начало строительства объекта – октябрь 2023 года,

- нормативный срок строительства объекта – 5 (пять) месяцев.